# 投行底稿数字平台 — 项目需求说明书

版本：v1.0 | 日期：2026-04-25 | 编制：金融科技部

# 一、项目背景

当前投行底稿管理存在以下痛点：

底稿文件分散存储，检索困难

监管检查时调阅效率低

版本管理混乱，无法追溯

缺乏统一文件命名规范

# 二、建设目标

打造覆盖底稿生成、流转、归档、检查全流程的数字平台，实现底稿管理的标准化、数字化和智能化。

# 三、功能需求

## 3.1 底稿录入

支持 Word、PDF、扫描件等多种格式上传，自动提取元数据，支持批量导入。

## 3.2 智能检索

基于全文检索的底稿搜索，支持按项目、类型、日期等多维度筛选，支持 OCR 识别扫描件文字。

## 3.3 版本管理

每次修改自动生成新版本，支持版本对比和回溯，操作记录完整可追溯。

## 3.4 监管调阅

一键打包导出底稿包，生成调阅清单，支持水印保护。

# 四、技术方案

| 模块 | 技术选型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | Vue 3 + Element Plus | 管理后台 |
| 后端 | Spring Boot 3 | 微服务架构 |
| 存储 | MinIO + PostgreSQL | 文件及元数据 |
| 搜索 | Elasticsearch | 全文检索 |
| OCR | PaddleOCR | 扫描件文字识别 |

# 五、项目计划

2026.05  需求评审

2026.06  系统设计

2026.07-08  开发阶段

2026.09  测试阶段

2026.10  正式上线

审批人：张总